Znak sprawy: IGKR.271.2.19.2022.AG

Iwanowice Włościańskie, 27 czerwca 2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.

**Przedmiot zapytania dotyczy:**

***„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum Regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie”***

1. **Zamawiający**

**Gmina Iwanowice**

Adres: Urząd Gminy Iwanowice, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie

Numer telefonu: (012) 388-40-03, numer faksu: (012) 388-40-30

Adres e-mail: [sekretariat@iwanowice.pl](mailto:sekretariat@iwanowice.pl), strona internetowa: [www.iwanowice.pl](http://www.iwanowice.pl/)

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek - czwartek 08:00–16:00, piątek 8.00-15:00.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w muzeum regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

1. Czyszczenie tynku zewnętrznego wraz z miejscowym uzupełnieniem nierówności 180 m2 .
2. Podkład oraz dwukrotne malowanie farba renowacyjną 180 m2.
3. Rozebranie cokołu betonowego istniejącego ogrodzenia..
4. Rozebranie ogrodzenia 47 m.
5. Wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie 11,28 m3.
6. Obłożenie cokołu kamieniem wapiennym 7,05 m2.
7. Ułożenie dachówki np. karpiówki na cokole 47 m.
8. Montaż profili ocynk wraz z malowaniem 94 m.
9. Ogrodzenie ze sztachet 47 m.
10. Montaż furtki wejściowej 1 szt.
11. Wykonanie dojścia z kostki wraz z podbudową 6 m2.
12. Nawiezienie ziemi urodzajnej, humusu, sianie trawy 100 m2.
13. Nasadzenie krzewów 20 szt.
14. Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich.
15. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, i poza nim, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
16. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie   
    i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
17. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
18. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
19. Terminowe wykonania i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne.
20. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
21. Wykonanie innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu umowy.
22. **W ofercie należy podać**
23. Cenę ogólną ryczałtową brutto za wykonanie prac.
24. Liczbę miesięcy udzielonej gwarancji.
25. **Warunki udziału w postępowaniu**:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. **Dokumenty wymagane**
5. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
6. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7. **Kryteria wyboru ofert**

Cena – 100 %

1. **Informacje dodatkowe**

W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym: materiały, robociznę.

* Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
* Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót bez uwag.
* Termin realizacji do 30 września 2022 r.

1. **Miejsce oraz termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Iwanowice pod adresem   
ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice Włościańskie lub emailem na adres [sekretariat@iwanowice.pl](mailto:inwestycje@iwanowice.pl)   
do dnia **01 lipca 2022 r.** do godz. **10:00.**

   Wójt Gminy Iwanowice

Robert Lisowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

**Załącznik Nr 1**

do zapytania ofertowego

IGKR.271.2.19.2022.AG

…………………………………………………….. ………………………………………...

Pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

**FORMULARZ OFERTOWY**

***„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum Regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie”***

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł.

1. **Nazwa i adres Wykonawcy**

Nazwa .................................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................................................

Nr telefonu .................................................................... Nr faksu ....................................................................

E-mail …...............................................................

NIP ............................................................................. REGON ...........................................................................

1. **W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie zadania *„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum Regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie”*, oferuję cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia:**

Cena brutto ………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Cena netto ………………………………………………………………………………………..…………………………………..……… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Podatek VAT …………...…%, co stanowi kwotę: …………………………….…………………………….……………………

1. **Oświadczenie dotyczące postanowień z zapytania**
   1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
   2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
   3. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT\*.
   4. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.
   5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   6. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami organizacyjnymi określonymi w zapytania.
   7. Oświadczam, że zapoznałem się z projektowanymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   8. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia określa poniżej jakie to części\*: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

\* jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia części zamówienia Podwykonawcom wpisuje

„nie dotyczy” lub pozostawia pole puste.

............................................ ………………………...................................................

miejscowość, data

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

**Załącznik Nr 2**

do zapytania ofertowego

IGKR.271.2.19.2022.AG

………….………………………………..………….. …………………………………………………………..

pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW**

**UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

***„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Muzeum Regionalnym w miejscowości Iwanowice Włościańskie”***

Nazwa Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

**Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:**

* posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiadania wiedzy i doświadczenia,
* dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………….……………….………………………

czytelny podpis Wykonawcy